ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ № 106

с.  Межениновка

________________								 10.08.2011

32- е собрание II-го созыва

| О продлении срока действия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Межениновского сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- |

Во исполнение п.14 Поручений по итогам совместной Коллегии Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области и Государственной жилищной инспекции Томской области 21 апреля 2011 года

СОВЕТ МЕЖЕНИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

- Продлить срок действия Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Межениновского сельского поселения до 2012 года.

- Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания,  опубликования в Информационном бюллетене и размещения на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.spm.tomskinvest.ru).

Председатель Совета

Межениновского сельского поселения				     А.В. Табаков

Глава  поселения

(Глава Администрации)						  А.Н. Званитайс

Приложение  к решению

Совета Межениновского

сельского поселения

от 10.08.2011 № 106

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Межениновского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | мероприятие | Кол-во/мощность | Стоимость тыс. рублей | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |  |
| с. Межениновка | Строительство станции водоочистки | 20 куб.м/сутки | 500 | 2012 |
|  | Бурение резервной скважины | 1 | 400 | 2007-2012 |
|  | Замена и прокладка водопроводных сетей | 2 км | 2350 | 2007-2012 |
| п. Басандайка | Бурение скважины | 1 | 300 | 2008-2012 |
|  | Ремонт водонапорной башни | 1 | 60 | 2007 |
|  | Замена и прокладка водопроводных сетей | 1 км | 1000 | 2007-2010 |
| п. Смена | Очистка скважины | 1 | 50 | 2007 |
| По всем населенным пунктам | Установка приборов учета потребителям | 150 | 750 | 2007-2012 |
|  | Организация подвоза питьевой воды из с. Межениновка | Автоцистерна Организация пункта сбора и розлива питьевой воды | 700 | 2007-2010 |
| Итого по водоснабжению |  |  | 6110 |  |
| теплоснабжение |  |  |  |  |
| с. Межениновка | Сдача новой поселковой котельной в эксплуатацию | Согласно акту по недоделкам | 200 | 2006-2007 |
|  | Модернизация оборудования ж.д. котельной | Гефест -2,5-95 Шп- 2 шт. (Гкал/час) | 5000 | 2008-2012 |
| п. Басандайка | Модернизация оборудования котельной с учетом местных видов топлива | КВС – 0,2 Рт (0,1 Гкал/час) | 3000 | 2007-2008 |
| Итого по теплоснабжению |  |  | 8200 |  |
| водоотведение |  |  |  |  |
| с. Межениновка | Замена участка канализационных сетей | 0,5 км | 600 | 2007-2012 |
|  | Реконструкция КОС с использованием метода болотной очистки | Двухкаскадная система болотной очистки | 2150 | 2007-2012 |
|  | Приобретение ассенизаторской машины | Автоцистерна на базе ГАЗ-3202334 | 700 | 2008-2012 |
| Итого по водоотведению |  |  | 3450 |  |
| ТБО |  |  |  |  |
| По всем населенным пунктам | Ликвидация несанкционированных свалок | 2 | 200 | 2008 |
|  | Строительство полигона ТБО, приобретение бульдозера | 1 | 2500 | 2007-2012 |
| Итого по ТБО |  |  | 2700 |  |
| Итого по поселению |  |  | 20460 |  |