ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Межениновское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Межениновского сельского поселения

и иной официальной информации

30.07.2019 г.__

Издается с 2005 г.					            № 18

с. Межениновка

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ  №   78

30.07.2019				                                                                                 30-е собрание IV-го созыва

с.  Межениновка

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖЕНИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 2018-2022 гг»

С целью исполнения требований Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.03.2019 года № 9860-МЕ/06, в соответствии с требованиями «Правил предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 (в редакции от 09 февраля 2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и  дополнения в муниципальную Программу «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденную Решением Совета муниципального образования «Межениновское сельское поселение» от 21 декабря 2017 № 25, согласно приложению.

2. Настоящее решение направить Главе поселения (Главе Администрации) для подписания, опубликования в Информационном бюллетене Межениновского сельского поселения и размещения на официальном сайте Межениновского сельского поселения  (http:// www.mezhen.ru).

Председатель Совета

Межениновского сельского поселения			          О.Ю. Соловьев

Глава поселения

(Глава Администрации)					          А.Н. Званитайс

Приложение

к решению Совета

Межениновского сельского  поселения

от 30.07.2019  №  78

Изменения и дополнения  в муниципальную программу  «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

- Дополнить муниципальную  программу «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» приложением № 5, изложив его в следующей редакции:

«Благоустройство территории Межениновского сельского поселения предусматривает:

1. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории, порядком такой инвентаризации;

2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 и года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями;

3. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

4. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанных период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Совет муниципального образования «Межениновское сельское поселение» в праве исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального и регионального проектов, дворовых территорий, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли одно из следующих решений:

1) об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы;

2) не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой, или не приняли решений, предусмотренных Правилами и являющихся условиями использования субсидий в целях благоустройства дворовой территории. При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального и регионального проектов, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Рыбаловского сельского поселения на комиссии.»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной Программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Период реализации программы | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Уровень благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Формирование комфортной среды на территории муниципального образования «Межениновское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; | Администрация Межениновского сельского поселения |  | 2018-2022г. | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан |  |  |
| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 1 |  |  | 2018 г | Покраска существующих элементов детской площадки, ремонт скамеек, текущий ремонт дворовых проездов, оборудование контейнерной площадки |  | Благоустроена, требует ремонта |
| ул. Тихая, 1, 1а |  |  | 2019 г | Добавление малых архитектурных форм, покраска существующих элементов детской площадки, установка скамеек, оборудование контейнерной площадки |  | Благоустроена, требует ремонта |
| ул. Первомайская 15, 15а, 17, 19 |  |  | 2020 г. | Добавление малых архитектурных форм, покраска существующих элементов детской площадки, устройство металлических ограждений, устройство детской площадки, оборудование контейнерной площадки |  | Благоустроена |
| ул. Вокзальная, 29, 30, ул. Почтовая, 14 |  |  | 2021 г. | Покраска существующих элементов детской площадки, устройство металлических ограждений, оборудование контейнерной площадки |  | Благоустроена, требует ремонта |
| ул. Почтовая, 7 |  |  | 2021 г. | Установка малых архитектурных форм, установка скамеек, покраска существующих элементов детской площадки, оборудование контейнерной площадки |  | Благоустроена, требует капитального ремонта |
| 2.Благоустройство общественных территорий; |  | Администрация Межениновского сельского поселения | 2018-2022г. | Улучшение внешнего облика и санитарного состояния территории общего пользования; |  |  |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году |  |  |  |  |  |  |
| Детская площадка «Детский дворик» с. Межениновка |  |  | 2020 г. | Стрижка кустов, ремонт и покраска элементов оснащения площадки, покраска ограждения. Санитарная очистка территории |  | Благоустроена, требует ремонта |
| Детская площадка п. Басандайка |  |  | 2021 г. | Покраска элементов благоустройства. Санитарная очистка территории |  | благоустроена |
| 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соглашению с Администрацией Межениновского сельского поселения |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели (в случае заключения соглашений) | 2018-2022 г. |  |  |  |
| с. Межениновка, ул. Вокзальная,28в |  | Магазин «Лада» | 2019 г | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории |  | благоустроена |
| с. Межениновка, пер. Центральный, 1а |  | Магазин «Теремок» | 2020 г. | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории |  | благоустроена |
| с. Межениновка, ул. Ленина |  | Магазин «Центральный» | 2020 г. | Благоустройство прилегающей территории |  | Не благоустроена |
| п. Басандайка, ул. Школьная, 1а |  | Магазин ИП Второва | 2021 г. | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории |  | благоустроена |
| п. Басандайка, ул. Школьная |  | Магазин ИП Васильева | 2021 г. | Ремонт крыльца. Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории |  |  |
| п. Басандайка, ул. Рабочая, 2а |  | Магазин ИП Христолюбовой | 2021 г. | Содержание в надлежащем состоянии прилегающей территории |  | благоустроена |
| 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения по соглашению с Администрацией Межениновского сельского поселения |  |  | 2018-2022 г. | Содержание в надлежащем состоянии индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности или пользовании граждан, и прилегающей к ним территории. |  |  |